Nhiệm vụ 1 – Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Giữ nguyên: Xem người dùng có tự kiểm tra được số điện thoại, đường link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03 vì đạt đủ 5 điều kiện DoD. Chưa Done: PBI-04 vì thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại (điều kiện 1). PBI-05 vì chưa review chéo (điều kiện 2) và chưa kiểm thử trên điện thoại (điều kiện 3). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Mở ứng dụng → Nhập số điện thoại đáng ngờ → Nhấn Kiểm tra → Xem cảnh báo và lý do → Dán đường link đáng ngờ → Nhấn Kiểm tra → Xem cảnh báo và lý do → Gửi báo cáo. Người demo: Thu An và Gia Bình (Developers). |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Giữ nguyên: Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | Câu 1: Cô Mai và chị Vy thấy thao tác kiểm tra số điện thoại, đường link có dễ sử dụng và dễ hiểu không. Điều gì cần cải thiện. Câu 2: Anh Phúc thấy nội dung cảnh báo và lý do đã đủ giúp người dùng nhận biết rủi ro trước khi chuyển tiền chưa. Cần bổ sung gì. |
| 6. Chia thời gian | Giữ nguyên: Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Lưu ý: Chỉ PBI-01, PBI-02, PBI-03 được công nhận Done và thuộc Increment hoàn thành. PBI-04 và PBI-05 phải được thông báo rõ là chưa Done, không giới thiệu như chức năng đã hoàn thành.

Nhiệm vụ 2 – Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| \5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD; PO không cần tự trình diễn toàn bộ. Sửa: Developers Thu An và Gia Bình demo PBI-01, 02, 03 theo User Journey. Mai Lan nêu rõ PBI-04, 05 chưa Done và các điều kiện còn thiếu. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân. Sửa: PO Ngọc Hương mời cô Mai, anh Phúc và chị Vy trải nghiệm, đặt câu hỏi, góp ý về Increment. Developers giải đáp và trao đổi trực tiếp với Stakeholders. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: Thời gian góp ý quá ít; Scrum Master không có quyền quyết định Product Backlog hoặc cam kết công việc Sprint sau. Sửa: Scrum Master Quang Minh tổng hợp các ý kiến và điểm cần làm rõ. PO Ngọc Hương ghi nhận, quyết định việc cập nhật và sắp xếp Product Backlog để tiếp tục xem xét, chưa cam kết làm ngay Sprint sau. |

Lịch trình sau khi sửa

- 0–5 phút: PO nhắc lại Sprint Goal và kết quả Sprint.

- 5–20 phút: Developers demo 3 PBI Done và thông báo 2 PBI chưa Done.

- 20–32 phút: Stakeholders trải nghiệm, trao đổi và đưa ra Feedback.

- 32–35 phút: Scrum Master tổng hợp Feedback, PO nêu hướng xử lý Product Backlog.

Kết quả mong muốn: Các bên hiểu Increment hiện tại, kiểm tra mức độ đạt Sprint Goal và cùng thảo luận những điều chỉnh tiếp theo cho sản phẩm.

Nhiệm vụ 3 – Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: Nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: Muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | PO Ngọc Hương ghi nhận đề xuất vào Product Backlog, trao đổi thêm với chị Vy để làm rõ nhu cầu và giá trị. Sau đó xem xét mức độ ưu tiên; không từ chối chỉ vì ngoài Sprint Goal và không cam kết thực hiện ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: Dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers ghi nhận lỗi, kiểm tra và tái hiện trên điện thoại, đánh giá mức độ nghiêm trọng và đề xuất cách sửa giao diện responsive. PO Ngọc Hương phối hợp ưu tiên xử lý. Đồng thời kiểm tra lại PBI-02 theo DoD; nếu xác nhận là lỗi nghiêm trọng còn tồn tại tại thời điểm kết thúc Sprint thì phải xem xét lại trạng thái Done. |

Kết luận

Buổi Sprint Review của RikkeiSafe cần bảo đảm 4 nguyên tắc Scrum:

- Minh bạch Increment: Chỉ 3 PBI đạt DoD được công nhận Done; 2 PBI còn lại phải nêu rõ tình trạng.

- Tập trung vào giá trị sản phẩm: Demo theo hành trình thực tế của người dùng, không báo cáo thành tích cá nhân.

- Khuyến khích cộng tác: Stakeholders được tham gia trải nghiệm, trao đổi và đưa ra Feedback trong buổi Review.

- Điều chỉnh Product Backlog: Product Owner chịu trách nhiệm quản lý và sắp xếp Product Backlog; Scrum Master hỗ trợ điều phối, không tự quyết định công việc Sprint sau.